WORKBIT

Checklist apertura Partita IVA, fatturazione e pubblicazione sugli store

Piano operativo da conservare e completare con commercialista, consulente privacy e sviluppo

Versione 1.0  |  16 agosto 2026

COME USARE QUESTO DOCUMENTO Spunta ogni attività solo dopo aver conservato la prova del completamento. Le scelte fiscali, previdenziali, contrattuali e privacy devono essere validate dai professionisti incaricati: questa è una guida operativa, non una consulenza fiscale o legale.

# Percorso critico

| 1. Assetto fiscale | 2. Fatturazione | 3. Produzione | 4. Store |
| --- | --- | --- | --- |
| Partita IVA, forma, ATECO, INPS/Registro Imprese | Provider SdI, dati clienti, numerazione, conservazione | Stripe live, Railway, backup, webhook, monitoraggio | Apple/Google, privacy, account deletion, test e rilascio |

# Obiettivo finale

Workbit può essere venduto con abbonamenti ricorrenti, emettere correttamente i documenti fiscali tramite un provider italiano, rispettare gli obblighi privacy e superare i controlli di Apple e Google senza affidarsi a procedure manuali fragili.

# 0. Stato attuale di Workbit

| GIÀ PREDISPOSTO NEL PROGETTO La base tecnica per archiviare profili di fatturazione e fatture è stata preparata. Il webhook Stripe può sincronizzare gli eventi documento, ma la fattura elettronica fiscale non viene ancora emessa: l’attivazione deve avvenire solo dopo scelta e test del provider SdI. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Modelli BillingProfile e Invoice predisposti nel database, collegati alla singola attività.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Sincronizzazione passiva degli eventi Stripe: finalized, paid, payment_failed, voided e uncollectible.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Pagine pubbliche predisposte: Privacy, Termini, Supporto e Cancellazione account.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Manifest PWA, icone, robots e sitemap predisposti per la fase store.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Comando di controllo preliminare disponibile: npm run check:store.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

## Elementi ancora bloccanti

| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Applicare la migration di fatturazione sul database di produzione dopo backup.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Configurare SUPPORT_EMAIL con un indirizzo aziendale ufficiale.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Sostituire i documenti legali provvisori con testi approvati e pubblicati.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Selezionare e integrare un provider di fatturazione elettronica/SdI.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Preparare i pacchetti nativi iOS e Android e completare le schede store.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| REGOLA DI SICUREZZA Non abilitare l’emissione automatica in produzione finché sandbox, numerazione, imposte, note di credito, scarti SdI e idempotenza non sono stati verificati con il commercialista. |  |  |

# 1. Prima dell’apertura della Partita IVA

## Decisioni da prendere con il commercialista

| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Scegliere la forma: impresa individuale, libero professionista o società.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Individuare il codice ATECO coerente con sviluppo e commercializzazione del SaaS.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Definire regime fiscale, trattamento IVA, imposta di bollo e periodicità contabile.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Verificare iscrizione INPS appropriata, eventuale Registro Imprese/REA e altri adempimenti.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Definire data effettiva di inizio attività e intestazione commerciale di Workbit.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Verificare se e come gestire clienti UE/extra-UE, reverse charge e VIES.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

## Dati e strumenti da preparare

| Stato | Attività da completare |  | Responsabile / data |
| --- | --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Documento di identità e codice fiscale del titolare o dei soci/amministratori.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Sede legale e domicilio fiscale definitivi.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">PEC aziendale attiva e accessibile.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Firma digitale, se richiesta dalla forma scelta o dalle pratiche camerali.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Conto corrente dedicato e coordinate IBAN per incassi/accrediti.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Email amministrativa, supporto clienti e sicurezza separate.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Gestore password e autenticazione a due fattori per tutti gli account critici.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Forma scelta</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Codice ATECO</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Regime fiscale</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Commercialista</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Data prevista apertura</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |

# 2. Apertura e dati fiscali ufficiali

La procedura concreta varia in base alla forma scelta. Per imprese soggette a Registro Imprese, la Comunicazione Unica può assolvere più adempimenti; per persone fisiche e lavoratori autonomi il professionista verificherà il modello corretto e i termini applicabili.

| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Presentare la dichiarazione di inizio attività tramite il canale corretto.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Ottenere Partita IVA e conferma dell’anagrafica fiscale.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Completare eventuale Comunicazione Unica, Registro Imprese e REA.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Completare l’inquadramento previdenziale INPS e gli eventuali obblighi INAIL.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Registrare il domicilio digitale/PEC negli archivi previsti.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Attivare o delegare l’accesso a Fatture e Corrispettivi.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Definire codice destinatario SdI o PEC per la ricezione delle fatture.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

## Scheda dati da consegnare allo sviluppo

| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Ragione sociale / nome</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |
| --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Partita IVA</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Codice fiscale</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Sede legale completa</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">PEC</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Codice destinatario SdI</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">REA / Registro Imprese</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Regime fiscale</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Aliquota / natura IVA</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">IBAN amministrativo</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |

# 3. Fatturazione automatica italiana

PUNTO CHIAVE La fattura o ricevuta generata da Stripe documenta il pagamento, ma non sostituisce automaticamente il documento fiscale elettronico italiano trasmesso allo SdI. Workbit dovrà collegarsi a un provider fiscale conforme.

## Scelta del provider

| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Confrontare provider con API e sandbox: ad esempio Aruba, Fatture in Cloud, TeamSystem o equivalente.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Verificare costi per documento, conservazione digitale, note di credito, scarti e assistenza.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Verificare API per clienti, fatture, allegati PDF, stato SdI e download XML.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Richiedere credenziali sandbox e documentazione tecnica aggiornata.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Stabilire chi gestisce manualmente anomalie e scarti fiscali.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

## Flusso da implementare

- Stripe conferma pagamento o rinnovo tramite webhook firmato.

- Workbit salva o aggiorna un solo record Invoice idempotente.

- Workbit recupera il BillingProfile dell’attività cliente e valida i campi fiscali.

- Il provider fiscale crea il documento, assegna numerazione e lo invia allo SdI.

- Workbit memorizza ID provider, numero, stato, PDF/XML e messaggi di scarto.

- In caso di errore l’abbonamento resta tracciato e la fattura va in coda di revisione, senza duplicati.

## Test fiscali obbligatori

| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Prima fattura mensile e prima fattura annuale.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Rinnovo automatico, sconto, prova gratuita e cambio piano.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Pagamento con carta e SEPA con esito asincrono.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Pagamento fallito, recuperato dopo ritardo e periodo di tolleranza.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Fattura B2B italiana con Partita IVA e codice SdI/PEC.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Cliente estero UE/extra-UE secondo le indicazioni del commercialista.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Nota di credito totale/parziale e rimborso Stripe.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Scarto SdI, reinvio e controllo che non nasca un duplicato.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Conservazione digitale e recupero documenti per verifica contabile.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

# 4. Configurazione Stripe live

| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Completare verifica identità, attività, rappresentante, conto bancario e dati fiscali Stripe.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Verificare prodotti e Price ID mensile/annuale in modalità live.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Confermare Checkout in mode subscription e raccolta di nome, indirizzo, telefono e tax ID.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Verificare carta e SEPA Direct Debit, mandati e tempi di accredito.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Configurare Customer Portal per metodo di pagamento, fatture e cancellazione, se previsto.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Registrare il webhook live con URL definitivo e secret corretto.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Abilitare e testare Smart Retries/recupero ricavi secondo la politica commerciale.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Non inserire mai secret Stripe nel client, nei log o nel repository.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

## Eventi da verificare in produzione

| Evento | Azione attesa |
| --- | --- |
| checkout.session.completed | Collega cliente, attività e abbonamento |
| customer.subscription.created / updated / deleted | Aggiorna piano, stato e accesso |
| invoice.finalized | Archivia documento Stripe e prepara flusso fiscale |
| invoice.paid | Segna pagato e abilita/estende servizio |
| invoice.payment_failed | Segna insoluto, avvisa e applica regola di tolleranza |
| invoice.voided / marked_uncollectible | Aggiorna stato senza duplicare documenti |

# 5. Railway, database e produzione

| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Creare un backup PostgreSQL verificato prima di ogni migration.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Applicare la migration Prisma di fatturazione e controllare le colonne create.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Separare chiaramente environment di test e produzione.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Configurare APP_URL sul dominio definitivo HTTPS.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Configurare SUPPORT_EMAIL, EMAIL_FROM e chiavi Resend verificate.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Configurare chiavi Stripe live e webhook secret senza copiarle in file pubblici.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Configurare Firebase per push iOS/Android e limitare le credenziali server.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Aggiungere in futuro le chiavi del provider fiscale come secret Railway.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Impostare logging sicuro, alert errori, metriche CPU/RAM e monitoraggio webhook.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Definire backup automatici, retention e prova periodica di ripristino.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

## Variabili future del provider fiscale

| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">INVOICE_PROVIDER</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Nome provider selezionato</w:t></w:r></w:p> |
| --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">INVOICE_API_URL</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Endpoint sandbox/live</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">INVOICE_API_KEY</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Secret Railway, mai nel client</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">INVOICE_COMPANY_ID</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Identificativo emittente</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">INVOICE_WEBHOOK_SECRET</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Verifica callback provider</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">INVOICING_ENABLED</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">false fino al superamento UAT</w:t></w:r></w:p> |

# 6. Privacy, lavoro e documenti legali

| ATTENZIONE GPS E PERSONALE Poiché Workbit tratta dati di dipendenti e geolocalizzazione per le timbrature, la configurazione deve rispettare minimizzazione, trasparenza e disciplina lavoristica. Evitare il tracciamento continuo se non necessario alla funzione dichiarata e far validare l’informativa da un professionista. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Pubblicare Privacy Policy definitiva con titolare, finalità, basi giuridiche, fornitori e tempi di conservazione.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Pubblicare Termini SaaS, condizioni di abbonamento, rinnovo, recesso e gestione insoluti.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Predisporre informativa dipendenti specifica per GPS, timbrature e notifiche.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Valutare DPIA e disciplina dei controlli a distanza con consulente privacy/lavoro.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Definire ruoli GDPR: Workbit, attività cliente, responsabili e sub-responsabili.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Predisporre DPA/accordo sul trattamento dati per i clienti business.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Pubblicare una procedura chiara di cancellazione account e conservazione obbligatoria.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Verificare cookie/tracker: banner solo se richiesto dalle tecnologie realmente usate.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Definire retention per timbrature, documenti, notifiche, log, fatture e backup.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Verificare contratti e localizzazione dati di Railway, Stripe, Firebase, Resend e provider fiscale.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

# 7. Preparazione Apple App Store e Google Play

## Decisione tecnica preliminare

| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Scegliere contenitore nativo/cross-platform per distribuire Workbit senza ridurlo a una WebView fragile.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Definire Bundle ID iOS e Application ID Android definitivi.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Mappare funzionalità native: push, posizione, passkey/biometria, apertura documenti e deep link.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Verificare con consulente/store policy il modello di acquisto SaaS B2B e il percorso Stripe esterno.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Preparare ambienti di firma, certificati, provisioning, APNs e Firebase.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

## Account e schede store

| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Aprire/convertire Apple Developer e Google Play Console con la corretta entità giuridica.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Configurare nome sviluppatore, contatti, indirizzo e dati fiscali coerenti.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Preparare nome app, sottotitolo, descrizione, parole chiave e categoria.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Produrre icone, screenshot iPhone/iPad/Android e materiale promozionale.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Inserire URL pubblici HTTPS di Supporto, Privacy, Termini e Cancellazione account.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Compilare App Privacy Apple e Data Safety Google in base ai dati realmente trattati.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Garantire cancellazione account in-app; per Google anche una risorsa web accessibile.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Preparare account demo e istruzioni precise per i revisori.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Compilare dichiarazioni crittografia/export compliance e content rating.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

## Test dispositivi e qualità

| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">iPhone recente e meno recente; iPad; Android 360/390/414 px; tablet; desktop.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Installazione, aggiornamento, logout/login, passkey, recupero password e sessione persistente.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Permessi push e posizione: concessi, negati, revocati e riattivati.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Timbratura GPS, turni notturni, arrotondamenti, report PDF e documenti.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Abbonamento prova/mensile/annuale, carta, SEPA, cancellazione e pagamento fallito.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Account deletion, esportazione dati e comportamento dopo cancellazione.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Deep link da notifica e apertura della schermata corretta.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Rete lenta, assenza rete, riapertura PWA/app e recupero da errori.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

# 8. Piano di collaudo prima del rilascio

| Area | Scenario minimo | Esito / prova |
| --- | --- | --- |
| Account | Owner, manager, amministrazione e dipendente; permessi e cambio password | ________________ |
| Billing | Trial, mensile, annuale, rinnovo, insoluto, cancellazione, riattivazione | ________________ |
| Fatture | B2B IT, estero, nota credito, scarto SdI, reinvio idempotente | ________________ |
| Personale | Turni, richieste, GPS, timbrature, notturni, arrotondamenti, PDF | ________________ |
| Dati | Privacy, cancellazione, retention, backup e ripristino | ________________ |
| Push | Android/iOS, app aperta/chiusa, permesso revocato, token rinnovato | ________________ |
| Store | Schede complete, link pubblici, account demo, revisione interna | ________________ |

# 9. Gate di pubblicazione

| NON PUBBLICARE FINCHÉ Tutti i punti “bloccanti” seguenti non risultano completati e documentati. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stato | Attività da completare | Responsabile / data |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Partita IVA e anagrafica fiscale definitive.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Commercialista incaricato e flusso contabile concordato.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Provider SdI scelto, contratto attivo e sandbox superata.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Migration produzione applicata dopo backup.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Stripe live e webhook verificati con eventi reali/test mode equivalente.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Privacy, Termini, DPA, GPS personale e account deletion approvati.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">SUPPORT_EMAIL e contatti pubblici funzionanti.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Build iOS/Android firmate e testate su dispositivi reali.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Data Safety e App Privacy coerenti con SDK e comportamenti reali.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Account demo revisore, note di revisione e procedura supporto pronte.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Monitoraggio, backup, rollback e referente incidenti operativi.</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |

# 10. Cosa dovrai fornire allo sviluppo

Quando la Partita IVA sarà aperta, conserva questa pagina e compila i campi prima di avviare la fase finale.

| Stato | Attività da completare |  | Responsabile / data |
| --- | --- | --- | --- |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Visura/anagrafica con ragione sociale, Partita IVA, codice fiscale, sede, PEC e REA.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Regime fiscale, aliquota/natura IVA, bollo e regole concordate col commercialista.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Codice destinatario SdI e provider fiscale scelto.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Credenziali sandbox e contatto tecnico del provider (mai inviate in chat non sicure).</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Indirizzo email amministrativo e SUPPORT_EMAIL.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Account Apple Developer e Google Play Console dell’entità corretta.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Bundle ID iOS, Application ID Android e nome sviluppatore.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Testi legali approvati e dati del titolare del trattamento.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Decisione sulla modalità di acquisto/gestione abbonamenti negli store.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="CheckBox"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">☐</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Data prevista per test interno, beta e pubblicazione.</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallText"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="687087"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">________________</w:t></w:r></w:p> |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Responsabile progetto</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Commercialista</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Consulente privacy/lavoro</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Provider fatturazione</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Data avvio integrazione</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Data obiettivo beta</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |
| <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableHeader"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Data obiettivo store</w:t></w:r></w:p> |  | <w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="TableText"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">____________________________________________</w:t></w:r></w:p> |  |

# 11. Sequenza consigliata dopo l’apertura

- Giorni 1-2: consegna anagrafica fiscale, attiva account e definisci provider SdI.

- Settimana 1: configura sandbox fiscale, completa documenti legali e applica migration in staging.

- Settimana 2: integra emissione, scarti, note di credito e conservazione; esegui UAT contabile.

- Settimana 3: configura produzione, backup, monitoraggio e un rilascio controllato a pochi clienti.

- Settimane 3-4: prepara wrapper/build native, privacy labels, screenshot e beta store.

- Solo dopo il gate: abilita fatturazione automatica e avvia pubblicazione graduale.

# 12. Fonti ufficiali da ricontrollare

Le regole possono cambiare. Ricontrollare queste pagine alla data dell’apertura e prima dell’invio agli store.

Agenzia delle Entrate - Fatturazione elettronica

Agenzia delle Entrate - Guida compilazione fatture elettroniche

INPS - Iscrizione Gestione Commercianti e Comunicazione Unica

Garante Privacy - Cookie e strumenti di tracciamento

Apple - App Review Guidelines

Apple - Offering account deletion in your app

Google Play - Account deletion requirements

Google Play - Data Safety

Stripe - Subscription webhooks

Stripe - Collect customer tax IDs with Checkout

Ultimo controllo fonti: 16 agosto 2026.

NOTA FINALE Questo documento è il riferimento operativo. Prima dell’attivazione reale aggiorneremo insieme i dati fiscali, collegheremo il provider SdI, completeremo i test e produrremo le build store senza modificare le logiche già funzionanti di Workbit.